CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Kính gửi: - Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo - Trưởng phòng Phát triển và tích hợp

Họ và tên: Phạm Thanh Sơn

Ngày sinh: 11/05/2001

Địa chỉ: Thôn C5-X55, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Quê quán: Xã Nam Tiên Hưng, Tình Hưng Yên

Học tại: Đại học Xây dựng Hà Nội

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Vị trí/ Chức danh: Chuyên viên lập trình web

Thời gian: từ ngày 09/01/2026 đến hết ngày 08/03/2026

# Nội dung công việc được giao

# Làm việc với dự án Sổ tay văn hóa

Hoạt động thực hiện:

- Tham gia triển khai giai đoạn 2 của dự án :

  - Phát triển tính năng mới :

    - Thêm tính năng xem báo cáo chi tiết chiến dịch của mỗi người dùng

    - Thêm tính năng Ẩn/ hiện danh mục của trên dịch trên màn hình dashboard quản lý danh mục

    - Bổ sung bộ lọc tìm kiếm chiến dịch còn thiếu trong giai đoạn 1

    - Thêm tính năng bình luận chiến dịch

    - Thêm tính năng quản lý bình luận chiến dịch

    - Thêm giao diện xem đại sứ chiến dịch

    - Thêm tính năng cấu hình đại sứ chiến dịch

  - Sửa tính năng trong giai đoạn 1 để phù hợp yêu cầu mới :

    - Sửa module chiến dịch để phù hợp giai đoạn 2

    - Thay đổi Api và logic chọn đối tượng theo yêu cầu mới

    - Thay đổi giao diện cho phù hợp giai đoạn 2

  - Sửa lỗi phát sinh :

    - Sửa lỗi trong quá trình phát triển dự án giai đoạn 2 và các lỗi được tìm thấy trong quá trình triển khai dự án trên môi trường product

# Làm việc với dự án MDM

Hoạt động thực hiện:

- Tham gia phát triển 12 màn hình :

  - Màn hình Log Category ( Lịch sử chỉnh sửa danh mục - MDM)

  - Màn hình BMS/ExchangeRate ( Quản lý tỷ giá - MDM )

  - Màn hình VMS/StorageArea ( Khu vực kho - MDM )

  - Màn hình SCS/Space ( Quản lý vị trí đỗ xe - MDM )

  - Màn hình SCS/Pallet ( MDM )

  - Màn hình SCS/Container ( Quản lý thùng chứa vận tải , lồng hàng - MDM )

  - Màn hình SCS/Sorting Center ( Quản lý thông tin cơ bản của trung tâm chia chọn-MDM )

  - Màn hình SCS/Worker ( Quản lý dữ liệu nhân sự -MDM)

  - Màn hình SCS/Equipment ( Quản lý thiết bị - MDM )

  - Màn hình SCS/Location ( Quản lý vị trí - MDM )

  - Màn hình SCS/WorkGroup ( Quản lý đội nhóm vận hành - MDM )

  - Màn hình SCS/FloorLayout ( Quản lý sơ đồ mặt bằng - MDM )

- Phát triển tính năng chung :

  - Tính năng tải ảnh cho các module

  - Tính năng tải file đính kèm cho tất cả màn hình ( MultipleFileUpload )

  - Bộ lọc tìm kiếm chung cho các màn hình

- Sửa tính năng theo yêu cầu mới :

  - Thêm tab phê duyệt cho 12 màn hình theo yêu cầu mới

# Kết quả thực hiện

- Làm việc với dự án Sổ tay văn hóa

- Tình trạng công việc: hoàn thành

- Nội dung thực hiện:

  - Phát triển màn hình xem báo cáo chi tiết chiến dịch ( Admin )

  - Thay đổi logic chọn đối tượng theo yêu cầu mới ( Admin )

  - Bổ sung tính năng ẩn hiện danh mục trong quản lý danh mục ( Admin )

  - Bổ sung tính năng tìm kiếm trong quản lý chiến dịch ( Admin )

  - Phát triển màn hình danh mục chiến dịch( Admin )

  - Bổ sung chức năng chọn ngày đăng hiển thị bài viết ( Admin )

  - Sửa màn hình chiến dịch thêm yêu cầu mới ( Admin )

  - Phát triển màn hình cấu hình đại sứ chiến dịch ( Admin )

  - Sửa màn quản lý bình luận bài viết sang quản lý bình luận chiến dịch ( Admin )

  - Phát triển tính năng xem đại sứ chiến dịch ( User )

  - Phát triển tính năng bình luận chiến dịch ( User )

  - Sửa bug mới tìm thấy trong giai đoạn 1 màn hình cấu hình đại sứ ( Admin )

  - Sửa bug phân quyền trên môi trường product ( Admin )

  - Sửa giao diện, text , … cho phù hợp với thay đổi của giai đoạn 2

- Kết quả công việc (chi tiết nếu có): Triển khai thành công dự án lên môi trường production theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Sau khi đưa vào vận hành, ứng dụng hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu năng.

- Làm việc với dự án MDM

- Tình trạng công việc: hoàn thành

- Nội dung thực hiện:

  - Phát triển màn hình Lịch sử chỉnh sửa danh mục - Log Category

  - Phát triển màn hình Quản lý tỷ giá - BMS/ExchangeRate

  - Phát triển màn hình Khu vực kho - VMS/StorageArea

  - Phát triển màn hình Quản lý vị trí đỗ xe - SCS/Space

  - Phát triển màn hình Pallet - SCS/Pallet

  - Phát triển màn hình Quản lý thùng chứa vận tải , lồng hàng - SCS/Container

  - Phát triển màn hình Quản lý thông tin cơ bản của trung tâm chia chọn - SCS/Sorting Center

  - Phát triển màn hình Quản lý dữ liệu nhân sự - SCS/Worker

  - Phát triển màn hình Quản lý thiết bị - SCS/Equipment

  - Phát triển màn hình Quản lý vị trí - SCS/Location

  - Phát triển màn hình Quản lý đội nhóm vận hành - SCS/WorkGroup

  - Phát triển màn hình Quản lý sơ đồ mặt bằng - SCS/FloorLayout

  - Phát triển tính năng sử dụng chung trong các màn hình danh mục VLP ( Upload ảnh , upload file đính kèm )

  - Thay đổi theo yêu cầu mới ( Thêm tab phê duyệt vào 12 màn hình )

  - Sửa bug trong quá trình phát triển

- Kết quả công việc (chi tiết nếu có): Hoàn thành phát triển và triển khai các dự án trên môi trường dev, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và sẵn sàng cho các bước kiểm thử, hoàn thiện trước khi đưa lên production.

# Những khó khăn gặp phải trong công việc

Thiếu tài liệu mô tả chi tiết về nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu:
Một số module trong hệ thống chưa có tài liệu hướng dẫn hoặc mô tả cụ thể về luồng xử lý, khiến việc tiếp cận và nắm bắt logic nghiệp vụ ban đầu gặp khó khăn. Do đó, tôi phải chủ động trao đổi thêm với BA, Tester và các thành viên trong nhóm để hiểu rõ hơn về yêu cầu và cách thức hoạt động của từng chức năng.

Khó khăn trong giai đoạn làm quen với quy trình làm việc:
Thời gian đầu, việc làm quen với Git Flow, quy trình quản lý issue và cách phối hợp làm việc nhóm còn chậm do chưa quen với công cụ và quy chuẩn của công ty. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn và thực hành thường xuyên, tôi đã dần thích nghi và cải thiện được hiệu suất làm việc.

Vấn đề đồng bộ giữa Frontend và Backend:
Trong quá trình ghép API, đôi khi dữ liệu trả về chưa thống nhất với thiết kế ban đầu, dẫn đến việc phải điều chỉnh lại logic hoặc xử lý tạm thời phía Frontend. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ phía Backend và trao đổi kịp thời, các vấn đề này đã được giải quyết hiệu quả.

- Đề xuất về công việc

Dựa trên quá trình làm việc và những khó khăn đã trải qua, tôi xin đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc như sau:

- Tăng cường tài liệu hướng dẫn nội bộ
Một số module trong hệ thống hiện tại chưa có tài liệu mô tả chi tiết, gây khó khăn cho việc tiếp cận của thành viên mới. Tôi đề xuất xây dựng và cập nhật thêm tài liệu nội bộ, đặc biệt là phần mô tả nghiệp vụ, luồng xử lý chính và cấu trúc dữ liệu của từng module, giúp việc bàn giao và bảo trì sau này được thuận lợi hơn.

- Tham gia sâu hơn vào giai đoạn phân tích nghiệp vụ
Tôi mong muốn được tham gia sớm hơn trong quá trình phân tích yêu cầu, để hiểu rõ logic nghiệp vụ và mục tiêu kinh doanh của dự án. Việc này giúp tôi đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu các sai sót trong quá trình phát triển.

- Nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa Frontend và Backend
Đề xuất tăng cường các buổi trao đổi ngắn (daily hoặc weekly sync) giữa hai bên để thống nhất rõ các API, data structure, cũng như xử lý sớm các vấn đề phát sinh trong quá trình tích hợp. Điều này giúp tiến độ dự án ổn định hơn và tránh việc phải chỉnh sửa nhiều sau khi ghép nối.

# Đánh giá chung về bản thân

## Chấp hành kỷ luật:

- Luôn tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy định của công ty và phòng ban.

- Chủ động thực hiện đúng quy trình làm việc, đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin trong suốt quá trình tham gia dự án.

- Giữ thái độ chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và hợp tác tốt với đồng nghiệp trong quá trình làm việc nhóm.

## Tự đánh giá ưu khuyết điểm:

- Ưu điểm:

  - Kỷ luật : Là người luôn tuân thủ các quy tắc và quy trình được đưa ra. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tính chất công việc

  - Chuyên môn : Có kinh nhiệm trong quá trình phát triển dự án, đảm bảo chất lượng đầu ra, bảo mật an toàn thông tin.

  - Kỹ năng nhóm : Tích cực tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến với các thành viên khác.

  - Tinh thần học hỏi : Chủ động nghiên cứu về công nghệ mới, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, logic,…

  - Trách nhiệm : Đảm bảo chất lượng code trước khi commit, tham gia hỗ trợ giải quyết bug ngay khi tìm thấy.

- Khuyết điểm:

- Chuyên môn : Đôi khi chưa tối ưu được logic xử lý các bài toán nghiệp vụ có độ khó, cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế.

- Kinh nghiệm : Khi gặp task mới / phức tạp còn mất nhiều thời gian, cần thêm sự hướng dẫn từ leader. Sau khi được sự giúp đỡ tôi đã hoàn thành và tích lũy thêm kỹ năng xử lý vấn đề.

## Mong muốn nguyện vọng của bản thân:

Sau một thời gian làm việc tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (ĐMST), em nhận thấy đây là một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và cởi mở, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội được học hỏi, phát triển năng lực chuyên môn cũng như rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Em thực sự trân trọng cơ hội được làm việc và học hỏi tại Trung tâm, đồng thời mong muốn được tiếp tục gắn bó, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị. Nếu được tiếp tục đồng hành, em cam kết sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kính mong Ban Lãnh đạo Trung tâm ĐMST xem xét, tạo điều kiện để em có thể tiếp tục làm việc, rèn luyện và phát triển lâu dài tại Trung tâm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2026

Ý kiến LĐTT						Người báo cáo

Phạm Thanh Sơn